Este documento incluye:

Reporte de deuda técnica  (Lista Comparativa)

Plan de acción priorizado

Mockups visuales

Diagrama de flujo

Reporte de Deuda Técnica – WorkTracker V1.0

(Lista Comparativa)

Geolocalización inversa (dirección desde coordenadas)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Implementado con OpenStreetMap (Nominatim) en Geocoding.js.

Prioridad: Baja

Geovallas para auto-marcado (entrada/salida)

Estado: ⚠️ Parcial

Observación: Implementado Auto-Stop (salida) en LocationManager.js. Falta auto-check-in al llegar al sitio.

Prioridad: Alta

Notificación diaria 6:00 AM para definir ubicación

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Configurado en Notifications.js con mensajes bilingües.

Prioridad: Baja

Notificación 12:00 PM para almuerzo

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Modal LunchModal.js y registro en BD con auditoría.

Prioridad: Baja

Registro de timestamp para almuerzo (sí/no)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Guarda lunch_taken y log en audit_logs.

Prioridad: Baja

Confirmación post-salida: ¿Otro trabajo o fin del día?

Estado: ❌ No implementado

Observación: Actualmente solo marca salida manual o auto-stop. Falta flujo para iniciar nuevo trabajo sin volver al Home.

Prioridad: Alta

Reporte semanal PDF profesional (domingo 10 PM)

Estado: ⚠️ Parcial

Observación: Generación manual desde botón. No hay programación automática ni notificación de generación.

Prioridad: Alta

Encabezado PDF con periodo (lunes-domingo)

Estado: ⚠️ Parcial

Observación: Muestra fecha actual, no rango semanal.

Prioridad: Media

Mostrar múltiples sitios por día en PDF

Estado: ❌ No implementado

Observación: Actualmente agrupa sesiones, pero no segmenta por día con múltiples ubicaciones.

Prioridad: Alta

Cálculo de overtime (>8h)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Implementado en ReportGenerator.js.

Prioridad: Baja

Descuento de almuerzo (-1h)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Lógica aplicada en cálculo y PDF.

Prioridad: Baja

Auditoría en PDF (modificaciones/eliminaciones)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Bitácora completa en sección final del PDF.

Prioridad: Baja

Lógica de colores (verde, amarillo, rojo)

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Implementada en PDF y UI (HistoryModal.js).

Prioridad: Baja

Idioma global (ES/EN) y PDF bilingüe

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Sistema i18n completo en i18n.js.

Prioridad: Baja

Configuración de nombre, empresa y tarifa

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Modal SettingsModal.js con persistencia en BD.

Prioridad: Baja

Enviar PDF por correo (opción enviar/descartar)

Estado: ❌ No implementado

Observación: Solo comparte PDF localmente. Falta integración con envío por email.

Prioridad: Alta

APK instalable sin servidor

Estado: ✅ Cumplido

Observación: Todo local con SQLite y Expo.

Prioridad: Baja

Resumen Global

Cumplido: 65%

Parcial: 20%

No implementado: 15%

Principales Deudas Técnicas (Alta Prioridad)

Auto-check-in al llegar al sitio (geovalla de entrada).

Flujo post-salida para iniciar nuevo trabajo sin volver al Home.

Programación automática del PDF los domingos a las 10 PM + notificación.

Encabezado PDF con rango semanal (lunes-domingo).

Segmentación de múltiples sitios por día en el PDF.

Opción para enviar PDF por correo (con campo para email del empleador).

Recomendaciones inmediatas

Integrar auto-check-in usando la misma lógica de geofencing que el Auto-Stop.

Agregar scheduler con expo-task-manager para generar PDF automáticamente y disparar notificación.

Modificar plantilla PDF para incluir rango semanal y agrupar sesiones por día.

Implementar flujo post-salida con modal que pregunte si hay otro trabajo.

Integrar envío por correo (puede ser usando expo-mail-composer para simplicidad).

1. Auto-check-in al llegar al sitio (Geovalla de entrada)

Propuesta original: Marcar entrada automáticamente cuando el usuario esté dentro de 100 pies del lugar definido.

Estado actual: Solo se implementó Auto-Stop (salida) cuando se aleja más de 2 millas.

Impacto: El usuario debe marcar manualmente la entrada, lo que rompe la automatización.

Requerimiento técnico: Añadir lógica en LocationManager.js para detectar proximidad y actualizar status='active' automáticamente.

2. Flujo post-salida para iniciar nuevo trabajo

Propuesta original: Después de marcar salida, preguntar si el usuario va a otro trabajo o si terminó el día.

Estado actual: No existe este flujo; el usuario debe volver al Home y abrir el modal manualmente.

Impacto: UX menos eficiente, más pasos para el usuario.

Requerimiento técnico: Implementar modal emergente tras salida con opciones:

Sí: Abrir DailySetupModal para nueva dirección.

No: Confirmar fin del día.

3. Programación automática del PDF (domingo 10 PM)

Propuesta original: Generar PDF automáticamente cada domingo a las 10 PM y enviar notificación.

Estado actual: Generación manual mediante botón.

Impacto: El usuario debe recordar generar el reporte.

Requerimiento técnico: Usar expo-task-manager + expo-notifications para:

Programar tarea recurrente.

Generar PDF.

Notificar al usuario con opción “Enviar” o “Descartar”.

4. Encabezado PDF con rango semanal (lunes-domingo)

Propuesta original: Mostrar periodo completo (ej. 13/01/2026 - 19/01/2026).

Estado actual: Solo muestra la fecha actual.

Impacto: El reporte no refleja claramente el rango.

Requerimiento técnico: Calcular inicio y fin de semana en ReportGenerator.js y mostrarlo en el encabezado.

5. Segmentación de múltiples sitios por día en el PDF

Propuesta original: Si el usuario trabaja en varios lugares en un mismo día, mostrar cada uno.

Estado actual: Lista todas las sesiones, pero no agrupa por día.

Impacto: El reporte puede ser confuso para el empleador.

Requerimiento técnico: Agrupar sesiones por fecha y mostrar subtítulos por día en la tabla.

6. Opción para enviar PDF por correo

Propuesta original: Tras generar el PDF, permitir enviar por email al empleador.

Estado actual: Solo comparte el archivo localmente.

Impacto: El empleador no recibe el reporte automáticamente.

Requerimiento técnico: Integrar expo-mail-composer para abrir el cliente de correo con el PDF adjunto y campo para email.

Impacto Global

Automatización incompleta: Falta auto-check-in y generación automática del reporte.

UX menos eficiente: Flujo post-salida y envío por correo no implementados.

Reporte parcial: Falta rango semanal y agrupación por día.

Plan de Acción – WorkTracker V1.5

1. Auto-check-in al llegar al sitio (Geovalla de entrada)

Objetivo: Marcar entrada automáticamente cuando el usuario esté dentro de 100 pies del lugar definido.

Acciones:

Extender LocationManager.js para calcular distancia y, si es menor a 30 metros (~100 pies), actualizar status='active' y start_time.

Agregar notificación confirmando “Entrada registrada automáticamente”.

Complejidad: Alta (requiere lógica adicional y pruebas en background).

Prioridad: 1 (Automatización clave).

2. Flujo post-salida para iniciar nuevo trabajo

Objetivo: Preguntar si el usuario va a otro trabajo o terminó el día.

Acciones:

Crear modal emergente tras salida con opciones:

Sí: Abrir DailySetupModal para nueva dirección.

No: Confirmar fin del día.

Integrar en handleClockOut en index.tsx.

Complejidad: Media.

Prioridad: 2 (Mejora UX).

3. Programación automática del PDF (domingo 10 PM)

Objetivo: Generar PDF automáticamente y enviar notificación.

Acciones:

Usar expo-task-manager + expo-notifications para programar tarea recurrente.

Llamar generateWeeklyReport() en background.

Notificación con opciones “Enviar” o “Descartar”.

Complejidad: Alta (requiere background tasks y permisos).

Prioridad: 3.

4. Encabezado PDF con rango semanal (lunes-domingo)

Objetivo: Mostrar periodo completo en el reporte.

Acciones:

Calcular inicio y fin de semana en ReportGenerator.js.

Actualizar plantilla HTML para incluir rango.

Complejidad: Baja.

Prioridad: 4.

5. Segmentación de múltiples sitios por día en el PDF

Objetivo: Agrupar sesiones por día y mostrar subtítulos.

Acciones:

Modificar lógica en ReportGenerator.js para agrupar por fecha.

Añadir encabezado por día en la tabla.

Complejidad: Media.

Prioridad: 5.

6. Opción para enviar PDF por correo

Objetivo: Permitir envío directo al empleador.

Acciones:

Integrar expo-mail-composer para adjuntar PDF y abrir cliente de correo.

Modal para ingresar email del empleador.

Complejidad: Media.

Prioridad: 6.

Orden de Implementación

Auto-check-in (Automatización crítica).

Flujo post-salida (UX).

Programación automática del PDF (Cumplimiento del requisito original).

Encabezado con rango semanal.

Agrupación por día en PDF.

Envío por correo.

Tiempo estimado global

Alta prioridad (1-3): 2-3 días de desarrollo.

Media prioridad (4-6): 1-2 días adicionales.

Mockups visuales

✅ Mockup 1: Auto-check-in Confirmación

Escenario: El usuario llega al sitio definido y la app marca entrada automáticamente.

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ ✅ Entrada registrada automáticamente

│

│

│

│ Dirección: 5601 Balboa Blvd

│

│ Hora: 08:02 AM

│

│

│

│ [OK]

│

└─────────────────────────────────────────────┘

Características:

Notificación emergente (toast o modal).

Botón OK para cerrar.

Texto bilingüe según idioma seleccionado.

✅ Mockup 2: Flujo Post-Salida

Escenario: El usuario marca salida (manual o auto-stop).

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ ¿Vas a otro trabajo o terminaste el día?

│

│

│

│ [Sí, nuevo trabajo] [No, fin del día] │

└─────────────────────────────────────────────┘

Características:

Modal con dos botones:

Sí: Abre DailySetupModal para nueva dirección.

No: Confirma fin del día y actualiza estadísticas.

✅ Mockup 3: Notificación PDF Automático (Domingo 10 PM)

Escenario: La app genera el reporte semanal automáticamente.

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 📄 Tu reporte semanal está listo

│

│

│

│ ¿Qué deseas hacer?

│

│

│

│ [Enviar por correo] [Descartar]

│

└─────────────────────────────────────────────┘

Características:

Notificación push con dos acciones:

Enviar: Abre modal para ingresar email del empleador.

Descartar: Guarda PDF localmente.

✅ Mockup 4: Modal Envío de Reporte

Escenario: El usuario elige enviar el PDF.

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ Enviar Reporte Semanal

│

│

│

│ Correo del empleador:

│

│

[___________________________]

│

│

│

│ [Cancelar] [Enviar] │

└─────────────────────────────────────────────┘

Características:

Campo para email.

Botón Enviar que usa expo-mail-composer.

✅ Mockup 5: PDF con Rango Semanal y Agrupación por Día

Encabezado:

REPORTE DE HORAS Periodo: 13/01/2026 - 19/01/2026

Empleado: Juan Pérex

Cliente: ACME Corp

Tabla agrupada:

Lunes 13/01/2026 -------------------------------------------------

Ubicación.     | Entrada | Salida | Horas | Estado

5601 Balboa | 08:00     | 12:00  | 4.00    | ✅ Auto

123 Main St  | 13:00     | 17:00  | 4.00    | ✅ Auto

Diagrama de Flujo – WorkTracker V1.5

flowchart TD

A[Inicio App] --> B[¿Sesión activa?]

B -->|Sí| C[Mostrar estado actual + Botón Almuerzo]

B -->|No| D[Esperar acción o notificación]

%% Notificación diaria

D --> E[Notificación 6:00 AM: ¿Trabajar hoy?]

E -->|Sí| F[Ingresar dirección (DailySetupModal)]

E -->|No| G[Fin del día]

%% Auto-check-in

F --> H[Guardar dirección en BD]

H --> I[Activar GPS Tracking]

I --> J{¿Distancia <= 100 pies?}

J -->|Sí| K[Auto-check-in: status='active']

J -->|No| I

%% Durante la jornada

K --> L[Notificación 12:00 PM: ¿Almuerzo?]

L -->|Sí| M[Registrar lunch_taken=1 + Auditoría]

L -->|No| N[Registrar lunch_taken=0]

%% Auto-stop

K --> O{¿Distancia > 2 millas?}

O -->|Sí| P[Auto-check-out: status='completed']

O -->|No| K

%% Post-salida

P --> Q[Modal: ¿Otro trabajo?]

Q -->|Sí| F

Q -->|No| R[Fin del día]

%% Generación PDF automática

R --> S[Domingo 10 PM: Generar PDF]

S --> T[Notificación: Reporte listo]

T -->|Enviar| U[Enviar por correo (expo-mail-composer)]

T -->|Descartar| V[Guardar localmente]

%% Botón manual

D --> W[Botón: Generar PDF manual]

W --> S

%% Botón manual

D --> W[Botón: Generar PDF manual]

W --> S

✅ Explicación del flujo

Inicio del día: Notificación a las 6:00 AM para definir ubicación.

Auto-check-in: Cuando el GPS detecta proximidad (≤100 pies), se marca entrada automáticamente.

Almuerzo: Notificación a las 12:00 PM para registrar descanso (+ auditoría).

Auto-stop: Si el usuario se aleja >2 millas, se marca salida automáticamente.

Post-salida: Modal pregunta si hay otro trabajo o fin del día.

Reporte semanal: Generación automática cada domingo a las 10 PM + notificación con opciones “Enviar” o “Descartar”.

Manual: Botón para generar PDF en cualquier momento.